# Propuesta de Centralización de Datos de Análisis

(Avance Preliminar)

Tabla de Contenidos

Propuesta de Centralización de Datos de Análisis	1

Introducción	2

Contexto del Proyecto	2

Situación Actual	2

Experiencia con BigQuery	3

Objetivo de Esta Propuesta	3

Alcance de Este Documento	3

Valor Esperado	4

Modelo de Colaboración	4

Estructura del Documento	4

Descripción General de la Propuesta	5

Alcance de la Propuesta (Versión Preliminar)	5

1. Análisis de Antecedentes	5

2. Documento con Propuesta Preliminar	5

2.1. Alcances Generales	5

Fases del Proyecto	6

Fase 0 – Revisión del Alcance y Factibilidad	6

Fase 1 – Transferencia de Datos a Repositorio (Data Lake)	7

Fase 2 – Modelado de Datos y Generación de Tableros	8

Fase 3 – Modelos de Predicción	9

Requisitos Técnicos Iniciales (Listado Básico)	10

Infraestructura	10

Software y Herramientas	10

Seguridad y Cumplimiento	10

Recursos Humanos (Perfiles)	10

Requisitos Administrativos Iniciales	10

Notas Importantes	11

Contexto de Este Documento	11

Propósito del Avance:	11

Propuesta Completa (100%):	11

Nota Final	11

## Introducción

### Situación Actual

Actualmente, los equipos de Finanzas, Supply Chain y otras áreas de negocio realizan procesos manuales intensivos para obtener información de análisis:

- Extracción manual desde SAP ECC: Los usuarios acceden a múltiples transacciones SAP (VA05, ZLEL008, KSB1, FAGLL03, entre otras) y descargan reportes individualmente

- Consolidación manual en Excel: Los datos de diferentes países se combinan manualmente mediante archivos Excel, proceso que consume tiempo significativo y es propenso a errores

- Conectores heterogéneos: Se utilizan herramientas como Business Objects con conectividad limitada a SAP

- Centralización fragmentada: No existe un repositorio unificado de datos que permita análisis integrado

- Reportería en Power BI desconectada: Aunque se cuenta con licencias Power BI Pro, estas operan sobre datos descentralizados

Esta situación genera: - Alto consumo de tiempo en tareas repetitivas de extracción y consolidación - Riesgo de inconsistencias en los datos - Limitaciones para análisis históricos y comparativos - Imposibilidad de realizar analítica avanzada o predictiva

### Experiencia con BigQuery

Elanco ha implementado Google BigQuery como plataforma de Data Lake corporativa en otras regiones. Para Sudamérica se inició un piloto con el dataset CASA, pero se encontraron obstáculos:

- Permisos SAP insuficientes: El power user asignado no contaba con accesos completos a todas las transacciones necesarias

- Tablas faltantes en BigQuery: Algunas tablas SAP requeridas no estaban disponibles en el dataset, requiriendo solicitudes mediante tickets a TI Global

- Posibles limitaciones técnicas: Se reportaron restricciones que requieren validación para determinar si son limitaciones reales de la plataforma o desconocimiento de configuraciones

### Objetivo de Esta Propuesta

Ante este panorama, Aunergia (firma de consultoría especializada en optimización de procesos de negocio y consultoría TI) presenta esta propuesta preliminar reducida para:

- Evaluar la viabilidad técnica de continuar con BigQuery

- Definir el alcance preliminar de las cuatro fases del proyecto de centralización

- Identificar los componentes clave del proyecto sin entrar en estimaciones detalladas

- Proporcionar una base para la toma de decisión sobre inversión completa

### Alcance de Este Documento

Esta es una propuesta reducida (avance preliminar) que incluye:

✅ Descripción conceptual de las 4 fases del proyecto
✅ Identificación de transacciones SAP prioritarias (selección inicial)
✅ Actividades principales por fase (listas preliminares)
✅ Requisitos técnicos y administrativos básicos
✅ Entregables parciales esperados

❌ NO incluye:
- Estimaciones detalladas de esfuerzo por tarea - Cronograma semanal de actividades - Análisis exhaustivo de riesgos - Especificaciones técnicas detalladas - Plan de pruebas completo

### Valor Esperado

Al implementar este proyecto completo, Elanco podrá:

- Reducir tiempo de extracción y consolidación de datos de días a horas (automatización)

- Centralizar información de 10+ países en un único repositorio confiable

- Democratizar el acceso a datos mediante dashboards Power BI para diferentes niveles de la organización

- Habilitar analítica avanzada con capacidades predictivas para forecasting de ventas, costos y demanda

- Mejorar la calidad de datos mediante procesos estandarizados y validaciones automatizadas

- Optimizar inversión en licencias Power BI aprovechando las 8 licencias Pro adquiridas

- Crear una base escalable para futuras necesidades de analítica empresarial

### Modelo de Colaboración

Aunergia propone un modelo de trabajo colaborativo con el equipo técnico de Elanco:

- Coordinación: Project Manager (Aunergia) como punto de contacto principal

- Consultoría SAP: Analista SAP (Aunergia) como power user y analista de procesos

- Soporte TI Elanco: Analista TI (Cliente) para coordinación con TI Global

- Desarrollo técnico: A definir según aprobación de propuesta

### Estructura del Documento

Este documento preliminar está organizado en las siguientes secciones:

- Descripción General - Visión del proyecto y fases contempladas

- Alcance Preliminar - Definición inicial de objetivos y entregables

- Fase 0 - Revisión de alcance y factibilidad técnica

- Fase 1 - Automatización de transferencia de datos a Data Lake

- Fase 2 - Modelado dimensional y construcción de dashboards

- Fase 3 - Arquitectura y roadmap para modelos predictivos

- Requisitos - Listado básico de necesidades técnicas y administrativas

- Costo y Próximos Pasos - Inversión para elaboración de propuesta completa

## Descripción General de la Propuesta

Propuesta preliminar para desarrollo de proyecto de centralización de datos de análisis, cubriendo las siguientes fases:

- Fase 0: Revisión del alcance y factibilidad

- Fase 1: Construcción de repositorio (Data Lake) de datos de análisis

- Fase 2: Construcción de modelos y tableros de análisis

- Fase 3: Modelos de predicción avanzados

## Alcance de la Propuesta (Versión Preliminar)

### 1. Análisis de Antecedentes

Revisión inicial de la situación actual, identificando: - Fuentes de datos principales (enfoque en SAP) - Necesidades básicas del negocio - Stakeholders involucrados

### 2. Documento con Propuesta Preliminar

#### 2.1. Alcances Generales

2.1.1. Alcance de la Propuesta - Definición conceptual del proyecto - Objetivos principales identificados - Beneficios esperados (descripción general)

2.1.2. Transacciones SAP Consideradas (Selección Inicial)

Transacciones priorizadas para análisis inicial:

ME2L Compras - MM60 Materiales - VA05 Ventas - MB59 Movimientos - ZLEL008 Transacción customizada - KSB1 Contabilidad de costos - KE24 Cuenta de resultados - FB03 Documentos contables - ZVEL015 Transacción customizada - ME23N Pedidos de compra

Nota: Lista preliminar sujeta a cambios

## Fases del Proyecto

### Fase 0 – Revisión del Alcance y Factibilidad

Actividades principales:

- Análisis de sistemas fuente

  - Identificación de tablas SAP relevantes

  - Evaluación de volúmenes de datos preliminares

  - Revisión de conectividad disponible

- Definición de requisitos iniciales

  - Entrevistas con usuarios clave (muestra reducida)

  - Documentación de necesidades prioritarias

  - Identificación de casos de uso principales

- Evaluación de viabilidad técnica

  - Revisión de infraestructura actual

  - Análisis de tecnología propuesta

  - Identificación de riesgos principales

Entregables parciales: - Documento de alcance preliminar - Listado de requisitos iniciales - Evaluación de riesgos básica

### Fase 1 – Transferencia de Datos a Repositorio (Data Lake)

Actividades principales:

- Diseño arquitectónico

  - Definición conceptual del Data Lake

  - Selección de tecnologías principales

  - Esquema de zonas de datos (raw, processed, curated)

- Configuración de conectores

  - Setup inicial de conexiones SAP (muestra de transacciones)

  - Pruebas de conectividad básicas

  - Validación de extracción de datos

- Implementación de procesos ETL básicos

  - Desarrollo de pipelines para transacciones prioritarias

  - Definición de frecuencias de carga (preliminar)

  - Establecimiento de logs y monitoreo básico

- Gobernanza de datos inicial

  - Definición de nomenclaturas

  - Establecimiento de políticas de retención (borrador)

  - Configuración de seguridad básica

Entregables parciales: - Arquitectura conceptual del Data Lake - Conectores funcionales para transacciones prioritarias - Documentación técnica inicial

### Fase 2 – Modelado de Datos y Generación de Tableros

Actividades principales:

- Diseño de modelo de datos

  - Definición de modelo dimensional

  - Identificación de dimensiones principales

  - Diseño de tablas de hechos prioritarias

- Desarrollo de capa semántica

  - Creación de vistas de negocio

  - Definición de métricas clave (KPIs principales)

  - Establecimiento de jerarquías básicas

- Construcción de tableros iniciales

  - Tableros para áreas prioritarias:

    - Compras (análisis básico)

    - Ventas (indicadores principales)

    - Inventarios (métricas clave)

  - Visualizaciones estándar

  - Filtros y controles básicos

- Configuración de accesos

  - Definición de roles de usuario

  - Asignación de permisos iniciales

  - Setup de autenticación

Entregables parciales: - Modelo de datos dimensional (versión 1.0) - 9-12 tableros operativos básicos - Documentación de usuario preliminar

### Fase 3 – Modelos de Predicción

Actividades principales:

- Identificación de casos de uso predictivos

  - Análisis de oportunidades para ML/IA

  - Priorización de casos de uso

  - Definición de objetivos de predicción

- Exploración de datos y features

  - Análisis exploratorio de datos históricos

  - Identificación de variables relevantes

  - Evaluación de calidad de datos para modelos

- Evaluación de algoritmos

  - Revisión de técnicas aplicables:

    - Regresión (demanda, costos)

    - Clasificación (categorización)

    - Series temporales (forecasting)

    - Clustering (segmentación)

  - Selección de frameworks y herramientas

- Propuesta de arquitectura para ML

  - Diseño conceptual de pipelines de entrenamiento

  - Estrategia de deployment de modelos

  - Consideraciones de monitoreo y reentrenamiento

- Plan de implementación futuro

  - Roadmap de desarrollo de modelos

  - Identificación de recursos necesarios

  - Estimación de complejidad (cualitativa)

Entregables parciales: - Catálogo de casos de uso predictivos - Análisis exploratorio de datos (EDA) - Propuesta de arquitectura ML - Recomendaciones para siguientes pasos

## Requisitos Técnicos Iniciales (Listado Básico)

### Infraestructura

- Plataforma cloud

- Capacidad de almacenamiento (estimación preliminar requerida)

- Recursos computacionales para procesamiento

### Software y Herramientas

- Conectores SAP

- Herramientas de ETL (evaluación pendiente)

- Plataforma de BI/visualización

- Entorno para desarrollo de modelos ML

### Seguridad y Cumplimiento

- Políticas de acceso y autenticación

- Encriptación de datos (en tránsito y reposo)

- Cumplimiento normativo (a validar)

### Recursos Humanos (Perfiles)

- Project Manager

- Desarrollador BI

- Analista SAP

- ABAPER

## Requisitos Administrativos Iniciales

- Accesos y permisos

  - Acceso a sistemas SAP (lectura)

  - Credenciales para ambientes de desarrollo

  - Permisos de infraestructura

- Coordinación

  - Punto de contacto técnico

  - Representante de negocio

  - Comité de seguimiento

- Documentación base

  - Diccionario de datos SAP

  - Manuales de procesos actuales

  - Políticas corporativas aplicables

## Notas Importantes

- Esta es una propuesta preliminar - Avance de la entrega del 7 de noviembre

- Las descripciones son incompletas y requieren profundización

- No incluye estimaciones detalladas de esfuerzo ni cronograma semanal

- Los entregables son parciales y sujetos a revisión

## Contexto de Este Documento

Este es un avance preliminar de la propuesta completa que se está elaborando para el proyecto de Centralización de Datos de Elanco.

### Propósito del Avance:

- Proveer una visión preliminar de las 4 fases del proyecto

- Identificar transacciones SAP

- Listar actividades principales sin profundizar en detalles técnicos

- Obtener feedback

### Propuesta Completa (100%):

La propuesta completa incluirá:

✅ Estimaciones detalladas de esfuerzo

✅ Cronograma semanal con hitos y entregables

✅ Especificaciones técnicas detalladas por transacción SAP

✅ Plan de pruebas y criterios de aceptación

✅ Descripción completa de entregables por fase

✅ Presupuesto detallado del proyecto de implementación

## Nota Final

Este documento representa un trabajo en progreso diseñado específicamente para facilitar la toma de decisiones en la entrega del 7 de noviembre. La propuesta completa con todas las estimaciones, cronogramas y presupuestos detallados se entregará el 12 de noviembre.