# Propuesta de Centralización de Datos de Análisis

(Propuesta)

Tabla de Contenidos

Propuesta de Centralización de Datos de Análisis	1

Introducción	3

Contexto y problema	3

Objetivo de la propuesta	3

Alcance del proyecto	3

Pipeline tecnológico	4

Descripción General de la Propuesta	5

Fases del proyecto	5

Fases 0: Revisión del alcance y factibilidad	5

Alcance de la Propuesta (Versión Preliminar)	6

1. Análisis de Antecedentes	6

2. Documento con Propuesta Preliminar	6

2.1. Alcances Generales	6

Fases del Proyecto	6

Fase 0 – Revisión del Alcance y Factibilidad	6

Fase 1 – Transferencia de Datos a Repositorio (Data Lake)	7

Fase 2 – Modelado de Datos y Generación de Tableros	8

Fase 3 – Modelos de Predicción	9

Requisitos Técnicos Iniciales (Listado Básico)	10

Infraestructura	10

Software y Herramientas	10

Seguridad y Cumplimiento	10

Recursos Humanos (Perfiles)	10

Requisitos Administrativos Iniciales	10

Notas Importantes	11

Contexto de Este Documento	11

Propósito del Avance:	11

Propuesta Completa (100%):	11

Nota Final	11

## Introducción

### Contexto y problema

Elanco Animal Health, operando en más de 10 países de Centroamérica y Sudamérica, enfrenta desafíos significativos en la gestión de datos. Los equipos de Finanzas y Supply Chain dependen de procesos manuales e intensivos para extraer y consolidar información desde SAP. Esto implica que los usuarios descarguen reportes individuales de múltiples transacciones SAP por cada país y los consoliden manualmente en hojas de cálculo Excel, consumiendo un tiempo considerable cada semana. Esta fragmentación de la información impide realizar análisis integrados y conduce a una toma de decisiones lenta basada en datos desactualizados. Aunque la compañía cuenta con licencias Power BI Pro, estas están subutilizadas porque los dashboards se conectan a archivos Excel locales sin una fuente de datos centralizada y confiable. Un intento piloto previo con BigQuery no tuvo éxito debido a permisos SAP insuficientes y tablas faltantes en el Data Lake.

### Objetivo de la propuesta

Aunergia propone implementar una solución integral que automatice la extracción de datos desde SAP hacia Google BigQuery y desarrolle dashboards ejecutivos en Power BI. El proyecto eliminará los procesos manuales, centralizará la información de todos los países de la región CASA y habilitará capacidades analíticas avanzadas. El objetivo principal es reducir el tiempo dedicado a la consolidación de datos y permitir que los dashboards estén disponibles en 1 a 2 días del cierre mensual, en contraste con los plazos actuales (5 a 7 días).

### Alcance del proyecto

El alcance abarca 18 transacciones SAP prioritarias distribuidas en los módulos de Finanzas (FI), Ventas (SD), Materiales (MM) y Controlling (CO). Estas transacciones cubren operaciones críticas como mayor general, órdenes de venta, inventarios, compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y OPEX. Se implementará un Data Lake en BigQuery con una arquitectura de tres zonas: RAW para datos crudos, PROCESSED para datos limpios y transformados, y CURATED para el modelo dimensional listo para el consumo. Como resultado, se desarrollarán 12 dashboards ejecutivos en Power BI que cubrirán áreas clave como Financiero General, Ventas, Inventario, OPEX, Supply Chain, Compras, Rentabilidad, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Controlling y un Dashboard Ejecutivo consolidado. Todos los dashboards contarán con seguridad a nivel de fila configurada por país y área, y se actualizarán de manera automatizada.

### Pipeline tecnológico

La solución se basa en un stack tecnológico robusto y moderno. La fuente de datos principal es el ERP SAP S/4HANA. Para la replicación de datos se utilizará el servidor SAP Landscape Transformation (SLT). El repositorio centralizado será un Data Lake en Google BigQuery, utilizando el dataset casa_bi en ambientes de desarrollo, calidad y producción. Para la visualización, se empleará Microsoft Power BI, aprovechando las licencias Pro ya adquiridas por Elanco. El proyecto se apoyará en BigQuery Studio para el desarrollo de consultas.

## Descripción General de la Propuesta

### Fases del proyecto

El proyecto se ejecutará en 42 semanas, divididas en las siguientes fases:

- Fase 0: Revisión del alcance y factibilidad

- Fase 1: Construcción del Data Lake

- Fase 2: Modelado y Dashboards

### Fases 0: Revisión del alcance y factibilidad

La Fase 0, de Revisión de Alcance y Factibilidad (6 semanas), incluye una auditoría técnica completa, validación de la disponibilidad de tablas SAP en BigQuery, priorización de transacciones con los stakeholders y un Prueba de Concepto (POC) técnico de extremo a extremo. Culmina con una reunión crítica de Go/No-Go para decidir la continuidad del proyecto.

### Fases 1: Construcción del Data Lake

Propuesta preliminar para desarrollo de proyecto de centralización de datos de análisis, cubriendo las siguientes fases:

- Fase 0: Revisión del alcance y factibilidad

- Fase 1: Construcción de repositorio (Data Lake) de datos de análisis

- Fase 2: Construcción de modelos y tableros de análisis

- Fase 3: Modelos de predicción avanzados

## Alcance de la Propuesta (Versión Preliminar)

### 1. Análisis de Antecedentes

Revisión inicial de la situación actual, identificando: - Fuentes de datos principales (enfoque en SAP) - Necesidades básicas del negocio - Stakeholders involucrados

### 2. Documento con Propuesta Preliminar

#### 2.1. Alcances Generales

2.1.1. Alcance de la Propuesta - Definición conceptual del proyecto - Objetivos principales identificados - Beneficios esperados (descripción general)

2.1.2. Transacciones SAP Consideradas (Selección Inicial)

Transacciones priorizadas para análisis inicial:

ME2L Compras - MM60 Materiales - VA05 Ventas - MB59 Movimientos - ZLEL008 Transacción customizada - KSB1 Contabilidad de costos - KE24 Cuenta de resultados - FB03 Documentos contables - ZVEL015 Transacción customizada - ME23N Pedidos de compra

Nota: Lista preliminar sujeta a cambios

## Fases del Proyecto

### Fase 0 – Revisión del Alcance y Factibilidad

Actividades principales:

- Análisis de sistemas fuente

  - Identificación de tablas SAP relevantes

  - Evaluación de volúmenes de datos preliminares

  - Revisión de conectividad disponible

- Definición de requisitos iniciales

  - Entrevistas con usuarios clave (muestra reducida)

  - Documentación de necesidades prioritarias

  - Identificación de casos de uso principales

- Evaluación de viabilidad técnica

  - Revisión de infraestructura actual

  - Análisis de tecnología propuesta

  - Identificación de riesgos principales

Entregables parciales: - Documento de alcance preliminar - Listado de requisitos iniciales - Evaluación de riesgos básica

### Fase 1 – Transferencia de Datos a Repositorio (Data Lake)

Actividades principales:

- Diseño arquitectónico

  - Definición conceptual del Data Lake

  - Selección de tecnologías principales

  - Esquema de zonas de datos (raw, processed, curated)

- Configuración de conectores

  - Setup inicial de conexiones SAP (muestra de transacciones)

  - Pruebas de conectividad básicas

  - Validación de extracción de datos

- Implementación de procesos ETL básicos

  - Desarrollo de pipelines para transacciones prioritarias

  - Definición de frecuencias de carga (preliminar)

  - Establecimiento de logs y monitoreo básico

- Gobernanza de datos inicial

  - Definición de nomenclaturas

  - Establecimiento de políticas de retención (borrador)

  - Configuración de seguridad básica

Entregables parciales: - Arquitectura conceptual del Data Lake - Conectores funcionales para transacciones prioritarias - Documentación técnica inicial

### Fase 2 – Modelado de Datos y Generación de Tableros

Actividades principales:

- Diseño de modelo de datos

  - Definición de modelo dimensional

  - Identificación de dimensiones principales

  - Diseño de tablas de hechos prioritarias

- Desarrollo de capa semántica

  - Creación de vistas de negocio

  - Definición de métricas clave (KPIs principales)

  - Establecimiento de jerarquías básicas

- Construcción de tableros iniciales

  - Tableros para áreas prioritarias:

    - Compras (análisis básico)

    - Ventas (indicadores principales)

    - Inventarios (métricas clave)

  - Visualizaciones estándar

  - Filtros y controles básicos

- Configuración de accesos

  - Definición de roles de usuario

  - Asignación de permisos iniciales

  - Setup de autenticación

Entregables parciales: - Modelo de datos dimensional (versión 1.0) - 9-12 tableros operativos básicos - Documentación de usuario preliminar

### Fase 3 – Modelos de Predicción

Actividades principales:

- Identificación de casos de uso predictivos

  - Análisis de oportunidades para ML/IA

  - Priorización de casos de uso

  - Definición de objetivos de predicción

- Exploración de datos y features

  - Análisis exploratorio de datos históricos

  - Identificación de variables relevantes

  - Evaluación de calidad de datos para modelos

- Evaluación de algoritmos

  - Revisión de técnicas aplicables:

    - Regresión (demanda, costos)

    - Clasificación (categorización)

    - Series temporales (forecasting)

    - Clustering (segmentación)

  - Selección de frameworks y herramientas

- Propuesta de arquitectura para ML

  - Diseño conceptual de pipelines de entrenamiento

  - Estrategia de deployment de modelos

  - Consideraciones de monitoreo y reentrenamiento

- Plan de implementación futuro

  - Roadmap de desarrollo de modelos

  - Identificación de recursos necesarios

  - Estimación de complejidad (cualitativa)

Entregables parciales: - Catálogo de casos de uso predictivos - Análisis exploratorio de datos (EDA) - Propuesta de arquitectura ML - Recomendaciones para siguientes pasos

## Requisitos Técnicos Iniciales (Listado Básico)

### Infraestructura

- Plataforma cloud

- Capacidad de almacenamiento (estimación preliminar requerida)

- Recursos computacionales para procesamiento

### Software y Herramientas

- Conectores SAP

- Herramientas de ETL (evaluación pendiente)

- Plataforma de BI/visualización

- Entorno para desarrollo de modelos ML

### Seguridad y Cumplimiento

- Políticas de acceso y autenticación

- Encriptación de datos (en tránsito y reposo)

- Cumplimiento normativo (a validar)

### Recursos Humanos (Perfiles)

- Project Manager

- Desarrollador BI

- Analista SAP

- ABAPER

## Requisitos Administrativos Iniciales

- Accesos y permisos

  - Acceso a sistemas SAP (lectura)

  - Credenciales para ambientes de desarrollo

  - Permisos de infraestructura

- Coordinación

  - Punto de contacto técnico

  - Representante de negocio

  - Comité de seguimiento

- Documentación base

  - Diccionario de datos SAP

  - Manuales de procesos actuales

  - Políticas corporativas aplicables

## Notas Importantes

- Esta es una propuesta preliminar - Avance de la entrega del 7 de noviembre

- Las descripciones son incompletas y requieren profundización

- No incluye estimaciones detalladas de esfuerzo ni cronograma semanal

- Los entregables son parciales y sujetos a revisión

## Contexto de Este Documento

Este es un avance preliminar de la propuesta completa que se está elaborando para el proyecto de Centralización de Datos de Elanco.

### Propósito del Avance:

- Proveer una visión preliminar de las 4 fases del proyecto

- Identificar transacciones SAP

- Listar actividades principales sin profundizar en detalles técnicos

- Obtener feedback

### Propuesta Completa (100%):

La propuesta completa incluirá:

✅ Estimaciones detalladas de esfuerzo

✅ Cronograma semanal con hitos y entregables

✅ Especificaciones técnicas detalladas por transacción SAP

✅ Plan de pruebas y criterios de aceptación

✅ Descripción completa de entregables por fase

✅ Presupuesto detallado del proyecto de implementación

## Nota Final

Este documento representa un trabajo en progreso diseñado específicamente para facilitar la toma de decisiones en la entrega del 7 de noviembre. La propuesta completa con todas las estimaciones, cronogramas y presupuestos detallados se entregará el 12 de noviembre.