Presupuesto para elaboración de propuesta de centralización de datos de análisis

Descripción general de la propuesta

Propuesta para desarrollo de proyecto de centralización de datos de análisis.

Fase 1: Construcción de repositorio (Data Lake) de datos de análisis.

Fase 2: Construcción de modelos y tableros de análisis.

Fase 3: Modelos de predicción (solo una descripción detallada, sin estimación de esfuerzos).

Alcance de la propuesta

1. Análisis de los antecedentes

2. Documento con propuesta:

2.1. Alcances:

2.1.1. Alcance de la propuesta.

2.1.2. Transacciones SAP consideradas.

2.2. Lista y descripción de tareas por fase (fases 0, 1 y 2).

2.3. Estimación de esfuerzo (en horas) para perfiles técnicos.

2.4. Cronograma semanal.

2.5. Requisitos técnicos y administrativos iniciales.

Transacciones incluidas en la propuesta y proyecto: ME2L, MM60, VA05, MB59, ZLEL008, KSB1, KE24, FB03, ZVEL015, ME23N, FAGLL03, FBL1N, F.08, F.01, XK03, XD03, FBL5N, MB5B.

Fases:

Fase 0 – Revisión del alcance y factibilidad

Fase 1 – Transferencia de datos a repositorio

Fase 2 – Modelado de datos y generación de tableros

Fase 3 – Predicción (solo descripción)

Costo de la propuesta

30 horas * 25 USD = 750 USD.

Fecha de elaboración: 3 de noviembre de 2025.

Validez: 24 horas.

Fecha de entrega: 12 de noviembre de 2025.